## Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią

### Polskiej Akademii Nauk

## 31- 261 Kraków, ul. Wybickiego 7

## tel.: (012) 632 33 00, 633 58 69; fax: (012) 632 35 24

|  | Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Suchedniów ul. Fabryczna 5 26-130 SUCHEDNIÓW |
| --- | --- |

Program usuwania materiałów zawierających azbest z terenu 
 miasta i Gminy Suchedniów wraz z inwentaryzacją

Kierownik zespołu autorskiego

dr inż. Beata Klojzy-Karczmarczyk

#### Kraków, luty 2008 rok

Zamawiający:

Urząd Miasta i Gminy Suchedniów

ul. Fabryczna 5

26-130 SUCHEDNIÓW

Opracowanie 
Programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu 
 miasta i Gminy Suchedniów 
wraz z inwentaryzacją

###### Wykonano zgodnie z umową nr 64(C-2)07

Wykonawca:

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią

Polskiej Akademii Nauk

ul. Wybickiego 7

31-261 Kraków

Pracownia Badań Środowiskowych i Gospodarki Odpadami

tel. (012) 633 58 69

e-mail: beatakk@min-pan.krakow.pl

Zespół autorski:

dr inż. Beata Klojzy-Karczmarczyk

dr inż. Said Makoudi

mgr inż. Janusz Mazurek

tech. Jan Żółtek

Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest:

dr inż. Said Makoudi

tech. Jan Żółtek

Kraków, luty 2008 rok

##### Spis treści

| 1. | Informacje ogólne .............................................................................................................. | 4 |
| --- | --- | --- |
|  | 1.1. | Wprowadzenie oraz podstawa opracowania .............................................................. | 4 |
|  | 1.2. | Charakterystyka ogólna miasta i gminy Suchedniów................................................. | 5 |
|  | 1.3. | Azbest i jego właściwości .......................................................................................... | 7 |
|  | 1.4. | Zanieczyszczenie środowiska i wpływ azbestu na zdrowie człowieka ...................... | 9 |
|  | 1.5. | Podstawowe akty prawne ........................................................................................... | 11 |
| 2. | Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest ............................................................. | 21 |
|  | 2.1. | Inwentaryzacja gospodarstw indywidualnych ............................................................. | 24 |
|  | 2.2. | Inwentaryzacja obiektów będących we władaniu Gminy ........................................... | 30 |
|  | 2.3. | Inwentaryzacja obiektów podziemnych....................................................................... | 30 |
|  | 2.4. | Inwentaryzacja obiektów Spółdzielni Mieszkaniowej ............................................... | 31 |
|  | 2.5. | Inwentaryzacja placówek oświatowych …................................................................ | 32 |
|  | 2.6. | Inwentaryzacja obiektów należących do firm i przedsiębiorstw ................................ | 32 |
|  | 2.7. | Zestawienie wyników inwentaryzacji ......................................................................... | 34 |
| 3. | Zestawienie ilościowe i jakościowe wyrobów zawierających azbest .............................. | 36 |
|  | 3.1. | Ocena pilności usuwania zinwentaryzowanych wyrobów wśród gospodarstw indywidualnych w mieście Suchedniów ..................................................................... | 37 |
|  | 3.2. | Ocena pilności usuwania zinwentaryzowanych wyrobów wśród gospodarstw indywidualnych w sołectwach Gminy ....................................................................... | 39 |
|  | 3.3. | Ocena pilności usuwania zinwentaryzowanych wyrobów w obiektach należących do Gminy | 40 |
|  | 3.4. | Ocena pilności usuwania zinwentaryzowanych wyrobów w obiektach Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych ....................................................................................... | 41 |
|  | 3.5. | Ocena pilności usuwania zinwentaryzowanych wyrobów w obiektach placówek oświatowych ………………………………………………………………………… | 42 |
|  | 3.6. | Ocena pilności usuwania zinwentaryzowanych wyrobów w obiektach należących do firm i przedsiębiorstw w gminie Suchedniów ..……………………………………... | 42 |
|  | 3.7. | Zestawienie jakości wyrobów zawierających azbest na obszarze miasta i gminy Suchedniów …………………………………………………………………………. | 44 |
| 4. | Możliwości i sposoby usuwania wyrobów zawierających azbest ................................... | 47 |
|  | 4.1. | Szkolenia i akcje informacyjno-edukacyjne ............................................................... | 47 |
|  | 4.2. | Warunki bezpieczeństwa przy usuwaniu odpadów zawierających azbest .................. | 50 |
| 5. | Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest ......................................................... | 57 |
|  | 5.1. | Charakterystyka składowiska odpadów zawierających azbest w Dobrowie ............ | 58 |
|  | 5.2. | Charakterystyka składowiska odpadów za „RZ. BIAŁĄ” w Tarnowie -Mościcach | 60 |
|  | 5.3. | Wykaz składowisk przyjmujących odpady zawierające azbest ................................ | 60 |
| 6. | Harmonogram usuwania wyrobów zawierających azbest ............................................. | 63 |
|  | 6.1. | Zadania wynikające z innych dokumentów ................................................................ | 63 |
|  | 6.2. | Wariantowość usuwania wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych na obszarze miasta i gminy Suchedniów …………………..…………………………..... | 66 |
| 7. | Szacowane nakłady finansowe na realizację zadania ........................................................ | 74 |
|  | 7.1. | Nakłady finansowe dla demontażu, transportu i składowania odpadów zawierających azbest .................................................................................................. | 74 |
|  | 7.2. | Sposoby i możliwości pozyskania środków finansowych ......................................... | 80 |
|  | 7.2.1. | Finansowanie z dotacji i kredytów krajowych ……………………………………… | 81 |
|  | 7.2.2. | Fundusze Unii Europejskiej | 94 |
| 8. | Podsumowanie ....................................................................................................................... | 103 |
|  | Spis podstawowych wykorzystanych materiałów ................................................................... | 107 |
|  | Spis załączników ..................................................................................................................... | 111 |