6. Harmonogram usuwania wyrobów zawierających azbest

6.1. Zadania wynikające z innych dokumentów

Zgodnie z Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski oraz Planem Gospodarki Odpadami Województwa Świętokrzyskiego 2011 przewidywano następujące działania organizacyjne w zakresie postępowania z odpadami zawierającymi azbest:

- Zaktywizowanie działań dyspozycyjno-kontrolnych nadzoru usuwania azbestu;

- Organizacja kampanii informacyjnej o szkodliwości wyrobów zawierających azbest i bezpiecznym jego usuwaniu.

- Opracowanie planu rozmieszczenia na terenie województwa i powiatu wyrobów zawierających azbest (na podstawie otrzymanych informacji).

- Opracowanie inwentaryzacji i harmonogramu usuwania wyrobów zwierających azbest na obszarze gminy.

- Przekazywanie otrzymanych środków finansowych do właściwych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zatwierdzonych zadań z zakresu usuwania zagrożeń z tytułu azbestu.

W ramach opracowania Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Suchedniów zrealizowano znaczną część zadań wytyczonych do realizacji w dokumentach wyższego szczebla. Została w szczególności przeprowadzona wnikliwa inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest wraz z określeniem stopnia pilności. Harmonogram usuwania wyrobów został przedstawiony w trzech wariantach.

Podstawowe Zadania Gminy:

- opracowywanie rocznych sprawozdań finansowych z realizacji zadań „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest”.

- pozyskiwanie i przekazywanie otrzymanych środków finansowych do właściwych jednostek, podmiotów gospodarczych, osób indywidualnych na częściową realizację zatwierdzonych zadań z zakresu usuwania zagrożeń z tytułu azbestu.

- prowadzenie akcji informacyjno – edukacyjnej.

Zadania właściciela lub zarządcy obiektu:

- sporządzenie przeglądu technicznego wyrobów zawierających azbest- na podstawie tego przeglądu sporządza się „Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”. Ocenę tą przejmuje powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, który informuje Starostwo Powiatowe oraz Urząd Miejski o przyjętych protokołach ocen,

- uzyskanie pozwolenia na wykonywanie prac remontowo- budowlanych związanych z wytwarzaniem odpadów niebezpiecznych – usuwaniem odpadów zawierających azbest powinny zajmować się tylko przedsiębiorstwa posiadające odpowiednie pozwolenia, a także sprzęt techniczny oraz przeszkolonych pracowników,

- zgłoszenie co najmniej 30 dni przed planowanym rozpoczęciem robót właściwemu organowi administracji zamiaru rozpoczęcia robót z zaznaczeniem, że usuwane będą wyroby zawierające azbest,

- dokonanie identyfikacji rodzaju azbestu i oszacowanie ilości wyrobów zawierających azbest.

Plan unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest i usuwania wyrobów zawierających azbest na etapie gminnym, składa się z zadań podstawowych i z zadań szczegółowych, przedstawionych w tabeli poniżej.

Tabela 6.1. Zadania do realizacji w latach 2008–2032 w zakresie unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest i usuwania wyrobów zawierających azbest do realizacji na terenie gminy Suchedniów.

| Termin realizacji | Zadania podstawowe w zakresie unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest | Jednostka realizująca |
| --- | --- | --- |
| 2008 -2032 | Przeprowadzenie szkoleń i akcji informacyjno-edukacyjnych na temat wyrobów i odpadów zawierających azbest. Szkolenia i akcje informacyjno-edukacyjne należy przeprowadzać zarówno wśród młodzieży szkolnej, jak i dorosłych mieszkańców gminy. Akcje powinny obejmować szkolenie z zakresu: podstawowych rodzajów wyrobów zawierających azbest powszechnie stosowanych w budownictwie; sposobów bezpiecznej eksploatacji obiektów (szczególnie budowlanych) w których zastosowano wyroby azbestowe; zagrożeń i skutków dla zdrowia i środowiska przyrodniczego w przypadku niewłaściwego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest; możliwości finansowego wsparcia i właściwego postępowania w przypadku prac remontowych obejmujących wymianę wyrobów zawierających azbest; dostępnych specjalistycznych firm działających na terenie gmin i posiadających stosowne uprawnienia i zezwolenia do prowadzenia prac obejmujących usunięcie, zbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest. | Gmina, Jednostki naukowo-badawcze, organizacje ekologiczne, placówki oświatowe. |
| 2008-2032 | Zbieranie odpadów zawierających azbest i przekazanie firmom posiadającym odpowiednie zezwolenie w zakresie zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest. Wykonawca prac, polegających na naprawie lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest z obiektów i urządzeń budowlanych, zobowiązany jest do: izolowania od otoczenia obszaru prac przez stosowanie odpowiednich osłon, ogrodzenia terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odległości od traktów komunikacyjnych dla osób pieszych, nie mniejszej niż 1 m przy stosowaniu osłon, umieszczeniu tablic ostrzegawczych o treści: "Uwaga! Zagrożenie azbestem", "Osobom nie upoważnionym wstęp wzbroniony", zastosowania odpowiednich środków technicznych celem zmniejszenia emisji włókien azbestu. | posiadacze odpadów, przedsiębiorcy |
| Termin realizacji | Zadania szczegółowe w zakresie unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest | Jednostka realizująca |
| 2008-2032 | Wdrażanie zasad i zapisów prawa dotyczących wyrobów i odpadów zawierających azbest, zgodnie z obowiązującymi przepisami (rozdział 1,5 opracowania) | Gmina, właściciele obiektów |
| corocznie | Sporządzenie zbiorczego wykazu obiektów zawierających azbest na koniec każdego roku na podstawie zebranych informacji i arkuszy ocen | Gmina |
| corocznie | Opracowanie danych liczbowych o ilości i rozmieszczeniu wyrobów zawierających azbest na terenie gminy. | Gmina |
| corocznie | Sukcesywne dokonywanie przeglądu technicznego obiektów na terenie gminy stosownie do odpowiednich rozporządzeń | Gmina, właściciele obiektów |
| 2008–2009 | Ustalenie rejonów spodziewanego wzrostu zagrożenia pyłem azbestu z uwagi na koncentrację występowania uszkodzeń lub technicznego zużycia wyrobów zawierających azbest. W miejscach takich należy rozważyć podjęcie prac związanych z usunięciem wyrobów azbestowych stwarzających zagrożenie, lub zabezpieczeniem tych wyrobów np. przez pokrycie specjalnymi farbami pokryć dachowych zmniejszających ryzyko pylenia azbestu. | Gmina |
| 2008–2009 | Wystąpienie do odpowiednich jednostek o przeprowadzanie monitoringu zagrożonych rejonów (obiektów), w których zabudowano wyroby zawierające azbest | Gmina, właściciele obiektów |
| 2008-2032 | Prowadzenie rozeznania rynku i weryfikacji danych na usługi związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest oraz transportem.. | Gmina |
| 2008–2032 | Usuwanie wyrobów zawierających azbest i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest. Prace polegające na usuwaniu lub naprawie tych wyrobów mogą być wykonywane wyłącznie przez wykonawców posiadających odpowiednie wyposażenie techniczne do prowadzenia takich prac oraz przez pracowników przeszkolonych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy usuwaniu i wymianie materiałów zawierających azbest. | Gmina właściciele obiektów, zarządcy przedsiębiorcy |

6.2. Wariantowość usuwania wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych na obszarze miasta i gminy Suchedniów

Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Suchedniów jest zgodny z przepisami prawnymi obowiązującymi w Polsce oraz Unii Europejskiej, a także z innymi dokumentami w przedmiotowym zakresie, m.in. z:

- Programem usuwania wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski,

- Programem Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Suchedniów.

Celem Programu usuwania wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski jest:

- spowodowanie oczyszczenia terytorium Polski z azbestu oraz usunięcie stosowanych od wielu lat wyrobów zawierających azbest;

- wyeliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych u mieszkańców Polski spowodowanych azbestem oraz ustalenie koniecznych do tego uwarunkowań;

- spowodowanie sukcesywnej likwidacji oddziaływania azbestu na środowisko i doprowadzenie w określonym horyzoncie czasowym, do spełnienia wymogów ochrony środowiska;

- stworzenie odpowiednich warunków do wdrożenia przepisów prawnych oraz norm postępowania z wyrobami zawierającymi azbest stosowanych w Unii Europejskiej.

Łącznie na obszarze miasta i gminy Suchedniów oszacowano, z dużą dokładnością, 179423 m2 wyrobów zawierających azbest oraz 2380 mb rur azbestowo - cementowych. Dla zestawienia jakościowego wyrobów zawierających azbest przeprowadzono Ocenę pilności usuwania wyrobów zawierających azbest. Przeprowadzona ocena pilności stanowi podstawę dla wyróżnienia wariantów usuwania wyrobów zawierających azbest. Zbiorcze zestawienie jakości wyrobów zawierających azbest, zinwentaryzowanych na obszarze miasta i gminy Suchedniów z podziałem na 3 stopnie pilności zestawiono w tabeli 6.1.

Tab. 6.1. Zestawienie jakości wyrobów zawierających azbest, zinwentaryzowanych na obszarze miasta i gminy Suchedniów, według stopnia pilności

| Płyty azbestowo - cementowe |
| --- |
|  | I stopień [m2] | II stopień [m2] | III stopień [m2] | Suma [m2] |
| Miasto (gosp. indywidualne) | 12130 | 29000 | 55159 | 96289 |
| Sołectwa (gosp. indywidualne) | 4180 | 25610 | 29150 | 58940 |
| Obiekty należące do Gminy | 700 | 300 | 0 | 1000 |
| Spółdzielnia i Wspólnoty Mieszkaniowe | 0 | 90 | 728 | 818 |
| Placówki oświatowe | 0 | 300* | 0 | 300* |
| Firmy i przedsiębiorstwa | 9060 | 7136 | 6180 | 22376 |
| Ogółem | 26070 | 62136 | 91217 | 179423 |
| Rury azbestowo - cementowe |
| Zarządca/właściciel | Lokalizacja | Nazwa wyrobu | Ilość wyrobów azbestowych [mb] |
| Zakład Gospodarki Komunalnej, ul Kościelna 21 | ul. Koszykowa | rury azbestowo-cementowe Ø100 | 1590 |
|  |  | rury azbestowo-cementowe Ø80 | 790 |
| Razem | 2380 |

*uwzględniono w „budynki będące własnością Gminy”

W trakcie prac terenowych zinwentaryzowano także zniszczone płyty dachowe złożone na terenie poszczególnych posesji. Płyty te zaliczono do I stopnia pilności. Ze względu na częsty brak możliwości obserwacji w terenie, część złożonych płyt azbestowo-cementowych mogła nie zostać uwzględniona w ankietach. Jeżeli takowe odpady azbestowo-cementowe złożone na posesjach zostaną zgłoszone przez właścicieli posesji należy je traktować zgodnie z postępowaniem dla I stopnia pilności.

Zgodnie z Programem usuwania wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski, całkowita ilość wyrobów wbudowanych w obiektach budowlanych powinna zostać usunięta z unieszkodliwieniem do roku 2032. Całkowity czas usuwania wyrobów zawierających azbest podzielono, zatem na 3 okresy:

Lata 2008 - 2012

Lata 2013 - 2022

Lata 2023 - 2032

Harmonogram usuwania wyrobów zawierających azbest przedstawiono w trzech wariantach dla 179273 m2 .

WARIANT I – usuwanie zgodnie ze stopniem pilności,

WARIANT II – usuwanie w pierwszej kolejności budynki użyteczności publicznej

WARIANT III – usuwanie zgodnie z kolejnością zgłoszeń

Biorąc pod uwagę 3 okresy usuwania wyrobów zawierających azbest oraz ilość zinwentaryzowanych wyrobów można przyjąć, że na okres do 2012 roku przypada około 35000 m2, natomiast na dwa następne okresy przypada po 70000 m2 przy założeniu równomiernego usuwania wyrobów.

Przy uwzględnieniu wszelkich uwarunkowań, zarówno finansowych jak i ekologicznych czy gospodarczych, najbardziej realnym wariantem usuwania, wydaje się być wariant III, czyli usuwanie w kolejności zgłoszeń.

Koszty zdjęcia pokrycia dachowego wykonanego z materiałów zawierających azbest, z budynków użyteczności publicznej lub będących własnością Gminy oraz koszty transportu
i unieszkodliwienia odpadów powstałych w wyniku wymiany takiego pokrycia dachowego będą pokrywane w całości ze środków publicznych lub ze środków właścicieli budynków.

Koszty zdjęcia pokrycia dachowego, wykonanego z materiałów zawierających azbest, na terenie prywatnej posesji, oraz koszty transportu powstałych odpadów zawierających azbest do miejsca ich unieszkodliwienia pokrywa natomiast właściciel posesji. Koszty transportu i unieszkodliwienia odpadów azbestowych mogą być natomiast pokryte z funduszy gminnych. Zachętą do realizacji inwestycji przez mieszkańców może być pokrywanie kosztów z funduszy gminnych transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest w kolejności zgłoszeń.

# Wariant I

## Usuwanie zgodnie ze stopniem pilności

Wariant ten zakłada usuwanie wyrobów zawierających azbest według stopnia pilności. Przeprowadzona ocena pilności zgodnie z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia z dnia
 2 kwietnia 2004 (Dz. U. Nr 71 z 2004 r., poz.649) wykazała, że stan utrzymania pokryć dachowych zawierających azbest jest zróżnicowany na obszarze miasta i gminy Suchedniów.

Ilość wyrobów przeznaczonych do usuwania do roku 2032 wynosi 179423 m2. Przyjmując ten wariant, usuwanie wyrobów nie będzie równomiernie rozłożone w czasie.

W latach 2008 – 2012 zostaną usunięte z terenu gminy wszystkie wyroby I stopnia pilności (z pierwszeństwem dla budynków należących do instytucji oświatowych), co stanowi 26070 m2. W tym okresie zostaną także usunięte wyroby II stopnia w ilości  11280 m2.

W latach 2013 – 2022 zostaną usunięte wyroby II w ilości 50856 m2 i III stopnia 
w ilości 21653 m 2

W latach 2023 – 2032  pozostałe wyroby III stopnia od gospodarstw indywidualnych w ilości 69564 m2.

Tabela 6.2. Zestawienie ilościowe [m2] dla I wariantu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie miasta i gminy Suchedniów

| Stopień pilności | Obiekt | Lata |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2008 - 2012 | 2013 i 2022 | 2023 – 2032 |
| I stopień pilności | Obiekty należące do osób fizycznych - mieszkańców | 16310 | 0 | 0 |
|  | Obiekty należące do placówek oświatowych | 0 | 0 | 0 |
|  | Obiekty należące do Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych | 0 | 0 | 0 |
|  | Obiekty należące do Gminy | 700 | 0 | 0 |
|  | Obiekty należące do firm i przedsiębiorstw | 9060 | 0 | 0 |
| II stopień pilności | Obiekty należące do osób fizycznych - mieszkańców | 8540 | 46070 | 0 |
|  | Obiekty należące do placówek oświatowych | 300* | 0 | 0 |
|  | Obiekty należące do Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych | 90 | 0 | 0 |
|  | Obiekty należące do Gminy | 300 | 0 | 0 |
|  | Obiekty należące do firm i przedsiębiorstw | 2350 | 4786 | 0 |
| III stopień pilności | Obiekty należące do osób fizycznych - mieszkańców | 0 | 14745 | 69564 |
|  | Obiekty należące do placówek oświatowych | 0 | 0 | 0 |
|  | Obiekty należące do Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych | 0 | 728 | 0 |
|  | Obiekty należące do Gminy | 0 | 0 | 0 |
|  | Obiekty należące do firm i przedsiębiorstw | 0 | 6180 | 0 |
| Razem | 37250 | 72509 | 69564 |

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest. (Dz. U. Nr 71 z roku 2004, poz. 649), wyroby zawierające azbest zaliczane do I stopnia należy wymienić lub naprawić bezzwłocznie, natomiast zaliczane do II stopnia wymagają ponownej oceny w czasie do 1 roku, a należące do III stopnia wymagają ponownej oceny do 5 lat.

Wariant I, zgodny z założeniami powyższego rozporządzenia, zakładający usuwanie w kolejności zgodnej ze stopniami pilności, jest w praktyce trudny do realizacji. Wariant ten jest niemożliwy do realizacji bez udziału i zaangażowania właściciela konkretnego budynku

# Wariant II

## Usuwanie w pierwszej kolejności: budynki użyteczności publicznej oraz firm
 i przedsiębiorstw

Wariant ten zakłada usuwanie w pierwszej kolejności wszystkich wyrobów, znajdujących się w budynkach użyteczności publicznej oraz firm i przedsiębiorstw na terenie miasta i gminy Suchedniów (z pierwszeństwem dla budynków oświatowych) niezależnie od ich przynależności do stopnia pilności. W dalszej kolejności wariant zakłada usuwanie zgodnie ze stopniami pilności, czyli w kolejności budynki należące do I stopnia, kolejno do II oraz w konsekwencji do III stopnia.

W latach 2008 - 2012 roku zostaną usunięte wyroby I stopnia zawierające azbest ze wszystkich budynków z terenu miasta i gminy w ilości 26070 m2, 7526 m2 II stopnia oraz III stopnia w ilości 6908 m2. W pierwszych latach realizacji (2008 – 2012) zakłada się zatem usunięcie wyrobów z obiektów należących do placówek oświatowych (w tym przypadku wszystkie należą do II stopnia), obiektów należących do Gminy (w tym przypadku I i II stopień), obiektów należących do Wspólnot Mieszkaniowych (w tym przypadku II stopień), oraz obiektów należących do firm i przedsiębiorstw (I, II, III stopień). W pierwszych latach zakłada się ponadto realizację usuwania dla części budynków indywidualnych (należących do osób fizycznych – mieszkańców) należących do I stopnia pilności.

W latach 2013 – 2022 roku zostaną usunięte: wyroby II stopnia w ilości: 54610 m2, III stopnia w ilości 17900 m2.

W latach 2023 – 2032 zostanie usunięta pozostała część wyrobów zawierających azbest III stopnia, tj. 69209 m2.

W latach 2013 – 2022 oraz 2023 - 2032 zakłada się realizację pozostałej części programu czyli usuwania wyrobów azbestowych z budynków indywidualnych (należących do osób fizycznych – mieszkańców) należących do II stopnia pilności, następnie do III stopnia pilności.

Tabela 6.3. Zestawienie ilościowe [m2] dla II wariantu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie miasta i gminy Suchedniów.

| Stopień pilności | Obiekt | Lata |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2008 - 2012 | 2013 - 2022 | 2023 – 2032 |
| I stopień pilności | Obiekty należące do osób fizycznych - mieszkańców | 16310 | 0 | 0 |
|  | Obiekty należące do placówek oświatowych | 0 | 0 | 0 |
|  | Obiekty należące do Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych | 0 | 0 | 0 |
|  | Obiekty należące do Gminy | 700 | 0 | 0 |
|  | Obiekty należące do firm i przedsiębiorstw | 9060 | 0 | 0 |
| II stopień pilności | Obiekty należące do osób fizycznych - mieszkańców | 0 | 54610 | 0 |
|  | Obiekty należące do placówek oświatowych | 300* | 0 | 0 |
|  | Obiekty należące do Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych | 90 | 0 | 0 |
|  | Obiekty należące do Gminy | 300 | 0 | 0 |
|  | Obiekty należące do firm i przedsiębiorstw | 7136 | 0 | 0 |
| III stopień pilności | Obiekty należące do osób fizycznych - mieszkańców | 0 | 15100 | 69209 |
|  | Obiekty należące do placówek oświatowych | 0 | 0 | 0 |
|  | Obiekty należące do Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych | 728 | 0 | 0 |
|  | Obiekty należące do Gminy | 0 | 0 | 0 |
|  | Obiekty należące do firm i przedsiębiorstw | 3380 | 2800 | 0 |
| Razem | 37704 | 72510 | 69209 |

Wariant II, z powyżej opisaną kolejnością, jest w praktyce także trudny do realizacji z przyczyn podobnych jak dla wariantu I. Jest on jednak istotny ze względu na usuwanie zagrożenia w miejscach o dużym nasileniu ruchu ludności.

# Wariant III

## Usuwanie zgodnie z kolejnością zgłoszeń

Wariant ten zakłada nierównomierne w czasie rozłożenie usuwania wyrobów zawierających azbest. Wariant ten zakłada, że usuwanie wyrobów zawierających azbest będzie postępować zgodnie z kolejnością chętnych właścicieli budynków na realizację tego zadania. Koszty inwestycji, zgodnie z ustawą, pokrywa właściciel, dlatego też realizacja tego zadania odbywać się będzie w miarę zapotrzebowania mieszkańców. Zgłoszenia wymiany pokrycia dachowego dokonuje właściciel konkretnego obiektu, natomiast ewentualne dofinansowanie (transportu i unieszkodliwienia) pokrywać może gmina. Dofinansowanie poprzez gminę inwestycji może odbywać się poprzez zwrot kosztów zgodnie z przedstawionym rachunkiem lub poprzez zlecenie prac uprawnionej firmie wyłonionej przez gminę na zasadach przetargu. W tym wariancie pierwszeństwo usuwania materiałów zawierających azbest mają obiekty należące do placówek oświatowych.

Przyjęcie do realizacji tego wariantu może spowodować wzrost zainteresowania problemem wśród mieszkańców gospodarstw indywidualnych. Koszty nowego dachu, koszty zdjęcia pokrycia dachowego, wykonanego z materiałów zawierających azbest, na terenie prywatnej posesji, oraz koszty transportu powstałych odpadów zawierających azbest do miejsca ich unieszkodliwienia oraz samego unieszkodliwienia pokrywa właściciel posesji, zgodnie z prawem. Jednak koszty transportu oraz koszty unieszkodliwienia odpadów azbestowych mogą być pokrywane z funduszy gminnych. Zachętą do realizacji inwestycji przez mieszkańców może być pokrywanie kosztów z funduszy gminnych w kolejności zgłoszeń. Wariant III jest najbardziej realny do realizacji.

W zakresie dofinansowania osobom fizycznym z gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, powołując się na art. 406 ust.1. pkt. 6 i 7 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 z późn. zmianami, (Dz. U. Nr 129 z 2006 r. poz. 902 z późń. zm.) istnieje możliwość dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla osób fizycznych, kosztów związanych
 z gospodarką odpadami – kosztów transportu i unieszkodliwiania na składowisku odpadów niebezpiecznych - odpadów zawierających azbest.