**Znak: GNI.271.4.2017 Suchedniów, 21-06-2017 r.**

**ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY**

**na:**

**"Remont chodnika przy ul. Słowackiego w Suchedniowie"**

1. **Opis przedmiotu zamówienia**

Zamówienie obejmuje remont chodnika przy ul. słowackiego w Suchedniowie od ulicy Bodzentyńskiej do ulicy Emilii Peck. Obecnie chodnik wykonany jest z płyt betonowych 50x50 x7 na podsypce piaskowej. Remont polegał będzie na wymianie nawierzchni chodnika oraz zjazdów do posesji, wymianie krawężnika oraz obrzeży.

1. Zakres rzeczowy ww. zadania obejmuje między innymi:
2. roboty rozbiórkowe wraz z wywiezieniem materiałów pochodzących z rozbiórki,
3. karczowanie krzaków i ścinanie drzew wraz z przewiezieniem dłużyc w miejsce wskazane przez Zamawiającego,
4. roboty ziemne w tym usunięcie warstwy humusu, zagęszczenie terenu,
5. profilowanie terenu pod warstwy konstrukcyjne,
6. korytowanie pod warstwy konstrukcyjne,
7. ustawienie krawężników i obrzeży betonowych,
8. wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego,
9. wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej szarej - ok. 68 m2,
10. wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej czerwonej - ok. 569 m2,
11. regulację studzienek - 5 szt.,
12. przymocowanie tablic znaków drogowych.
13. Szczegółowo opis przedmiotu zamówienia został ujęty w projekcie technicznym (załącznik nr 1) przedmiarze robót oraz kosztorysie ofertowym.

**Uwaga:**

* Każdy Wykonawca przed złożeniem oferty powinien przeprowadzić wizję lokalną celem sprawdzenia warunków placu budowy oraz warunków prac. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszty oględzin budowy ponosi Wykonawca.
* Wykonawca powinien dysponować osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej.
* Materiały skalkulowane do oferty, potrzebne do realizacji zadania muszą być w pierwszym gatunku, posiadać odpowiednie i wymagane atesty oraz aprobaty techniczne, dopuszczone do stosowania w budownictwie.

**Ofertę można przekazać pisemnie/ faksem lub drogą elektroniczną do 28.06.2017r. do godz. 12:00  
adres poczty elektronicznej: ziksuched@poczta.onet.pl tel. 41 25 23 250 wew. 11**

1. **Warunki udziału w postępowaniu i realizacji zamówienia**
2. **Termin wykonania zamówienia:** 50 dni od daty podpisania umowy.
3. Cenę oferty należy podać w oparciu o "formularz ofertowy" (stanowiący załącznik nr 2). Wykonawca określi cenę brutto za wykonanie zadania (w rozbiciu o cenę netto i podatek VAT).
4. Zamawiający wybierze Wykonawcę, który zaoferował najniższą cenę ofertową.
5. Wykonawca powinien dysponować osobą posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami **w specjalności drogowej.**
6. Wykonawca winien wykazać się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat co najmniej jedna robotą polegającą na budowie/przebudowie/remoncie chodnika o nawierzchni z kostki betonowej o wartości minimum 50 tysięcy zł brutto.
7. Pozostałe warunki realizacji zadania zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3.
8. Oferta Wykonawcy powinna zawierać:
9. formularz oferty,
10. kosztorys ofertowy,
11. wykaz osób wraz z dokumentem potwierdzającym posiadanie odpowiednich kwalifikacji,
12. wykaz robót wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłowe ich wykonanie.
13. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania uzasadnienia.
14. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy

mgr. inż. Dariusz Miernik

**Załączniki:**

Załącznik nr 1 - Dokumentacja techniczna,

Załącznik nr 2 - Formularz oferty,

Załącznik nr 3 - Wzór umowy,

Załącznik nr 4 - Kosztorys ofertowy,

Załącznik nr 5 - Przedmiar robót,

Załącznik nr 6 - Wykaz osób,

Załącznik nr 7 - Wykaz robót.