Umowa nr ………

zawarta w dniu …………………………….pomiędzy

Gminą Suchedniów  z siedzibą w Suchedniowie przy ul. Fabrycznej 5 NIP: 663-17-31-609    REGON: 291009917, którą reprezentuje:

- Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów - mgr inż. Cezary Błach

- kontrasygnata Skarbnika Miasta i Gminy Suchedniów – mgr Urszuli Nowak

zwaną dalej w tekście umowy „ZAMAWIAJĄCYM"

a

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

zwanym dalej „Wykonawcą”

TRYB POSTĘPOWANIA

Strony oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie  przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r.  – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843 ze zm.)

§ 1.

- Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujące zadanie: "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 389001 T na rzece Żarnówce".

- Przedmiotem niniejszej umowy jest opracowanie  dokumentacji projektowej w zakresie:

- wykonania aktualnych map sytuacyjno – wysokościowych do celów projektowych,

- wykonanie szczegółowej inwentaryzacji naziemnej i podziemnej obiektu,

- opracowanie projektu budowlanego wielobranżowego wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami, opiniami i sprawdzeniami – 6 egz. w wersji papierowej + 1 egz. 
w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD,

- opracowanie planu BIOZ dla projektu,

- opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – 6 egz. w wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD,

- opracowanie kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót - 1 egz. w wersji papierowej + 1 ezg. W wersji elektronicznej na płycie CD/DVD,

- opracowanie projektu zagospodarowania terenu -  6 egz. w wersji papierowej + 1 egz. 
  w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD,

- opracowanie projektu wykonawczego - 6 egz. w wersji papierowej + 1 egz. 
  w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD,

- wystąpienie i uzyskanie  w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę lub   zgłoszeniu robót - zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
(t. j. Dz. U. 2019 poz. 1186 ze zm.)

3. Lokalizacja oraz podstawowe parametry istniejącego obiektu:

- Most przez rzekę Żarnówkę zlokalizowany jest w miejscowości Mostki, gmina Suchedniów, powiat skarżyski, województwo świętokrzyskie w ciągu drogi gminnej nr 389001T km 0 + 989 dz. nr ewid. geod. 699/1, 697 obręb 008 Mostki

| Informacje o konstrukcji obiektu |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Długość/powierzchnia | 10,00 m/ 58,50 m2 |
| 2. | Liczba i rozpiętość teoretyczna przęseł | 1/9,00 m |
| 3. | Skrajnia pozioma na obiekcie/pod obiektem | 5,85 m |
| 4. | Schemat statyczny | belkowy swobodnie podparty |
| 5. | Rodzaj dźwigarów | stalowe dwuteowe - walcowane |
| 6. | Materiał konstrukcji dźwigarów | stal |
| 7. | Materiał konstrukcji pomostu | drewno |

- Stan techniczny obiektu oraz uszkodzenia wskazane w przeglądzie - nawierzchnia jezdni - 2 ubytki elementów pokładu drewnianego w jezdni. Deski podkładu górnego 
i dolnego są zmurszałe. Poprzecznice są zmurszałe, przegnite częściowo wyłamane. Dojazdy w obrębie skrzydeł - 2.

4.  W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania kompletnej dokumentacji projektowej oraz uzyskania zgłoszenia/pozwolenia na budowę, na mocy których możliwe będzie przeprowadzenie robót budowlanych w zakresie przebudowy mostu na obiekt z trwałym pomostem żelbetowym.  W dokumentacji projektowej należy uwzględnić między innymi niżej wskazane roboty:

- wycinkę drzew i krzewów (oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego odpowiednich decyzji administracyjnych) kolidujących z zamierzeniem projektowym,

- odmulenie koryta rzeki na długości po 20 m poza obiektem,

- rozbiórkę istniejącej konstrukcji pomostu,

- przebudowę istniejącej nawierzchni na moście,

- przebudowę przyczółków,

- wykonanie systemu odwodnienia,

- przebudowę dojazdów,

- zaprojektowanie chodnika (szerokość 2 m) dla pieszych na moście,

- wykonanie badań nośności oraz zaprojektowanie w oparciu o nie konstrukcji wzmocnień i konstrukcji pomostu,

- wymianę istniejących balustrad na całej długości po stronie lewej i prawej,

- zaprojektowanie wszelkich innych robót wynikłych w trakcie ekspertyz, badań specjalistycznych i oględzin,

- opracowanie projektu organizacji ruchu, zarówno stałej jak i czasowej na czas prowadzenia robót zatwierdzone przez Starostę Skarżyskiego.

5.   Projekt budowlany należy wykonać w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę  lub zgłoszenia robót budowlanych.

6.   Zakres i forma opracowania dokumentacji winna być zgodna z:

- Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t. j. Dz. U. 2018 poz. 1935 ze zm.),

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (t. j. Dz. U. 2018 poz. 1935),

- przyjęte rozwiązania projektowe winny odpowiadać warunkom określonym 
w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t. j. dz. U. 2016 poz. 124) oraz w Rozporządzeniu Ministra Transportu 
i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie(Dz. U. z 2000 r. nr 63 poz. 735 ze zm.) oraz innych przepisów prawnych obowiązujących w chwili przekazywania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia.

7.  Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia będzie zobowiązany również do;

- uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia jeżeli będzie wymagane,

- uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego;

- uzyskania pozwolenia wodno - prawnego oraz opracowanie operatu wodno - prawnego, jeżeli będą wymagane,

- dołączenia do projektu budowlanego oświadczenia, że jest on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno - budowlanymi, normami i wytycznymi oraz że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,

- uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę/ zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych,

- uzgodnienia z Zamawiającym ostatecznych parametrów i konstrukcji jezdni, chodnika, sposobu odwodnienia mostu, przebudowy mostu i stałej organizacji ruchu,

- przeprowadzenia stosownie do potrzeb dodatkowych badań i ekspertyz,

- przekazywaniu Zamawiającemu kopii wniosków, wystąpień o decyzje i uzgodnienia oraz kopii uzgodnień, warunków i opinii w terminach umożliwiających ewentualne skorzystanie z trybu odwoławczego,

- uwzględnianie w pracach nad projektem uwag zgłaszanych przez Zamawiającego,

- Wykonawca w cenie oferty zobowiązany jest ująć wszelkie koszty związane z opłatami administracyjnymi, opłatami za uzgodnienia, mapy do celów projektowych, oraz wszelkie inne, niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia,

- wykonania jednorazowej aktualizacji kosztorysów inwestorskich pod względem cenowym przed ogłoszeniem przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane,

- Wykonawca zobowiązany jest do załączenia do dokumentacji projektowej przekazywanej na nośniku elektronicznym wszystkich dokumentów uzgadniających, decyzji, opinii itp.

8. Wykonawca winien sprawdzić w terenie warunki wykonania zamówienia.

§ 2.

  - Jednostka projektowa oświadcza, iż dysponuje osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do projektowania w:

- specjalności inżynieryjnej mostowej uprawnienia nr .................................. – ...............................

- specjalności inżynieryjnej drogowej uprawnienia nr .....................................– ....................................

  - Wykonawca ma prawo do zastąpienia każdej z osób wymienionych w § 2 ust. 1 pkt. a.), b) 
po uzyskaniu zgody Zamawiającego, pod warunkiem posiadania przez nową osobę kwalifikacji, doświadczenia oraz uprawnień nie mniejszych niż wymagane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a także wskazanych przez Wykonawcę w ofercie.

§ 3.

- Za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie wskazanym w § 1 niniejszej umowy ustala się wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie całkowitej .................. ....zł brutto (słownie: ................................................................................................) netto: ........................zł (słownie: ..................................................................................)zgodnie ze złożoną ofertą.

- Zamawiający dopuszcza częściowe fakturowanie. I płatność w wysokości 80% ceny wskazanej 
w § 3 ust. 1 po złożeniu kompletnej dokumentacji projektowej  u Zamawiającego. II płatność 
w wysokości 20% ceny wskazanej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy po uzyskaniu przez Wykonawcę decyzji o pozwoleniu na budowę.

- Podstawą zapłaty wynagrodzenia za przedmiot umowy przez Zamawiającego będzie prawidłowa złożona faktura wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami, w tym z protokołem odbioru dokumentacji.

§ 4.

- Ustala się następujące terminy realizacji zadania:

- rozpoczęcie – od dnia podpisania umowy

- zakończenie – ………………….

§ 5.

- Przedmiotem odbioru przez Zamawiającego będzie całość opracowania.

- Oddający i odbierający przedmiot umowy mogą korzystać z opinii rzeczoznawców.

§ 6.

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony 
w umowie wynikający z przeznaczenia przedmiotu umowy, albo jeżeli przedmiot umowy wydany został Zamawiającemu  w stanie niepełnym (rękojmia za wady fizyczne).

- Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące   
w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie w chwili odbioru.

- W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad nadających się do usunięcia lub stwierdzenia takich wad w okresie rękojmi, Zamawiający może żądać usunięcia wad, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin,

- O wykryciu wady Zamawiający lub użytkownik obowiązany jest zawiadomić na piśmie Jednostkę Projektową w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia.

- Zamawiający wyznacza termin na usunięcie wad uwzględniając możliwości techniczno – organizacyjne Wykonawcy.

- Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

§ 7.

- W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków objętych niniejszą umową Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia kar w następujących przypadkach    i wysokościach:

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu odbioru w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru za każdy dzień opóźnienia, względem terminu określonego w § 4 niniejszej umowy.

- za odstąpienie od umowy z przyczyn będących po stronie Wykonawcy – 10% wartości brutto zadania,

- Strona poszkodowana może dochodzić odszkodowania uzupełniającego przewyższającego karę umowną.

- Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia ustalonych za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, staje się wymagalne:

- za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia – w tym dniu,

- za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia – odpowiednio w każdym z tych dni.

§ 8.

- Termin rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy skończy się wraz z upływem terminu odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady robót budowlanych wykonanych na podstawie dokumentacji będącej przedmiotem niniejszego postępowania.

- Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego przenosi na Zamawiającego wszelkie autorskie prawa do projektu z chwilą odbioru przedmiotu umowy. Przeniesienie praw autorskich jest nieograniczone w czasie i dotyczy wszelkich pól eksploatacji.

§ 9.

Zamawiający przewiduje zmianę umowy w następujących przypadkach:

- Wynagrodzenie należne wykonawcy podlega automatycznej zmianie do zmiany wysokości podatku VAT obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego. W takim przypadku wysokość wynagrodzenia należnego wykonawcy ustalana jest każdorazowo 
z uwzględnieniem aktualnej stawki podatku VAT obowiązującej na dzień wystawienia faktury (powstania obowiązku podatkowego).

- Do czasu zakończenia wykonywania prac Zamawiający ma prawo ograniczyć zakres, ilość prac jeszcze nie wykonanych. Zawiadomienie Wykonawcy wymaga zachowania formy pisemnej. W takim przypadku wynagrodzenie wykonawcy ulegnie odpowiedniemu pomniejszeniu o wartość prac zaniechanych na żądanie Zamawiającego. W związku 
z prawem Zamawiającego do zaniechania określonych czynności, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu odstępnego, odszkodowania itp.

- Termin wykonania świadczenia określony w SIWZ, ulega wydłużeniu                                                  w przypadku:

- wystąpienia przeszkody o charakterze „siły wyższej” która uniemożliwia realizację świadczenia; pojęcie wystąpienia przeszkody o charakterze „siły wyższej” która uniemożliwia realizację świadczenia; pojęcie „siła wyższa” oznacza wydarzenia zewnętrzne, nieprzewidywalne, nieoczekiwane i poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość realizacji umowy w jej obecnym brzmieniu, przy czym Wykonawca może powołać się na zaistnienie siły wyższej tylko wtedy, gdy poinformuje w formie pisemnej Zamawiającego w ciągu 3 dni od dnia jej zaistnienia,

- wystąpienia w trakcie realizacji zamówienia zmian przepisów prawa krajowego, co wpłynie na realizację zamówienia i spowoduje konieczność dostosowania realizacji umowy do zmian przepisów; przedłużającym się terminem uzgodnień organów administracji publicznej, itp.

- braku możliwość realizacji świadczenia wskutek okoliczności i przyczyn nieleżących 
po stronie Wykonawcy.

- Wykonawca może również zastąpić każdą z osób wymienionych w umowie. Każdorazowo Zamawiający musi wyrazić na zmianę takiej osoby pisemną zgodę, pod warunkiem, że nowa osoba będzie miała: kwalifikacje, doświadczenie i uprawnienia nie mniejsze niż określone w SIWZ i przyjętej przez Zamawiającego ofercie Wykonawcy.

- Zamawiający dopuszcza również zmianę osób wśród projektantów na zasadzie zastępstwa. W tym przypadku spełnione muszą być łącznie warunki tak jak w punkcie 4.

§ 10.

- Strony ustalają, że wszelkie pisma, korespondencja oraz dokumentacja związana z realizacją inwestycji, a także zawartej umowy powinna być kierowana na poniższe adresy i numery faksów:

- do Zamawiającego - Urząd Miasta i Gminy ul. Fabryczna 5, 26 - 130 Suchedniów

nr faks: ..............................................

adres e-mail: ......................................

nr tel.:.................................................

- do Wykonawcy ....................................................................................................

nr faks: ..............................................

adres e-mail: ......................................

nr tel.:.................................................

- Zmiana powyższych danych adresów, numerów telefonów i faksów nie stanowi zmiany umowy, w związku z powyższym nie wymaga aneksu do umowy, a jedynie pisemnego zawiadomienia Strony.

- Do sprawowania bezpośredniego nadzoru oraz kontaktu w sprawie umowy ze strony Zamawiającego z Wykonawcą jest: Pani Agnieszka Jaszczur

- Osobą do kontaktu ze strony Wykonawcy jest - ............................

- Wykonawca nie może przenieść swoich obowiązków i uprawnień zawartych w treści niniejszej umowy na inna osobę/podmiot, a także nie może powierzyć jej wykonywania innemu podmiotowi/osobie.

§ 11.

- Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od zaistnienia następujących okoliczności:

  - nierozpoczęcia przez Wykonawcę wykonywania obowiązków wynikających z umowy                           w terminie 14 dni od dnia jej podpisania,

  - w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

  - przerwania realizacji zadania przez Wykonawcę,

  - nierzetelnego wykonywania umowy.

- Zaistnienie wskazanej w ust.1 okoliczności, zwalnia Zamawiającego od obowiązku zapłaty Wykonawcy jakiegokolwiek wynagrodzenia.

- Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron będzie dokonane na piśmie z podaniem   przyczyn odstąpienia i wskazaniem terminu odstąpienia.

§ 12.

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13.

Spory wynikłe pomiędzy stronami umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy terytorialnie dla Zamawiającego.

§ 14.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy kodeksu cywilnego.

§ 15.

Niniejsza umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca, a dwa Zamawiający.

§ 16.

Integralną część niniejszej umowy stanowią:

- Specyfikacja istotnych Warunków Zamówienia,

- Oferta Wykonawcy.

- ZAMAWIAJĄCY 							          WYKONAWCA:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .				             . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

KONTRASYGNATA SKARBNIKA:  ……………………