Załącznik 12

Zmiany  w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2  i 3, dokonane w trakcie roku 2011 wraz ze stopniem zaawansowania realizacji programów wieloletnich

| Lp. | Nazwa zadania | Uchwała budżetowa na bieżący rok | Zmiany w palnie wydatków w trakcie roku budżetowego |  |  |  |  | Plan po zmianach/ limit bieżącego roku | Zaplanowane Łączne nakłady finansowe | Poniesione wydatki | % stopień zaawansowania realizacji progr wielol. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Uchwała Rady Nr 11.II.2011 z dn 22.02.2011r | Uchwała Rady Nr 23/V/2011 z dn 25.05.2011 | Uchwała Rady nr Nr 42/VII/2011 14.09.2011 | Uchwała Rady Nr 54/IX/2011 25.10.2011 | Uchwała Rady | Uchwała Rady Nr 69/XIII/ 28.12.2011 |  |  |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| 1 | Zagospodarowanie terenu wokół zalewu w Mostkach (termin zakończenia rzeczowego 15.07.2011) | 499.775,00 | x | 1,00 | 375,00 | x | x | 500.151,00 | 1.059.631,00 | 500.075,08/2011r + 559.329,92/do 2011r =1.059.405,00 | 100 |
| 2 | Plan odnowy msc Michniów przebudowa budynku po byłej szkole podstawowej w Michniowie (termin zakończenia rzeczowego ;01.12.2011 – I etap,: II etap - 01.10.2012) | 543.200,00 | -103.200,00 | x | x | x | -31.452,00 +31.452,00 | 440.000,00 | 1.104.944,94 | 438.382,02/2011r + 27.328,00/do 2011r = 465.710,02 | 42,1 |
| 3 | Budowa ulic i infrastruktury oś Jasna I i Jasna II w Suchedniowie (termin zakończenia rzeczowego 30.06.2011) | 3.924.680,62 | x | x | x | x | X | 3.924.680,62 | 12.783.300,05 | 3.918.905,63/2011r + 8.858.618,92/do 2011r = 12.777.524,55 | 100 |
| 4x/ | Przebudowa ul Traugutta i ul Szarych Szeregów z infrastrukturą techniczną | 1.308.521,00 | x | x | -1.308.521,- | x | x | 0,00 | 85.579,00 | 0,00/2011r | - |
| 5 | e-świętokrzyskie rozbudowa infrastruktury informatycznej jst (2009-2012) | 133.105,00 | x | 8.528,00 | x | x | X | 141.633,00 | 286.080,00 | 900,00/2011r + 17.518,00/do 2011r = 18.418,00 | 6,4 |
| 6 | e-świętokrzyskie budowa sys infor przestrzen wojew świętokrzyskiego (2010-2012) | 85.867,67 | x | X | - 85.867.67 + 900,00 | x | x | 900,00 | 87.217,67 | 900,00/2011r = 450.00/do 2011r =1.350,00 | 1,5 |
| 7x/ | PT rozbudowy SP Nr 1 w Suchedniowie termin zakończenia realizacji projektu 31.08.2011) | 105.000,00 | X | x | x | x | x | 105.000,00 | 105.000,00 | 104.990,00/2011r 0.00/ do 2011 = 104.990,00 | 100 |
| 8 | Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej od ul Sportowej do ul. Berezów w Suchedniowie( termin zakończenia rzeczowego 31.08.2011) | 1.436.810,98 | x | x | 75,00 | x | x | 1.436.885,98 | 2.530.692,08 | 1.436.885,98/2011r + 1.093.586,50/do 2011r = 2.530.472,48 | 100 |
| 9 | Rozbudowa domu kultury termin zakończenia rzeczowego 30.09.2011) | 1.469.961,00 | x | x | x | x | x | 1.469.961,00 | 3.290.192,00 | 1.469.961,00/2011r + 1.820.231,00/do 2011r = 3.290.192,00 | 100 |
|  | Razem Zadania z udziałem UE Zadania realizowane ze śr własn | x | x | x | x | x | x | = 8.019.211,60 7.914.211,60 105.000,00 | = 21.332.636,74 21.142.057,74 190.579,00 | 7.870.999,71/2011 + 12.377.062,34/do 2011r = 20.248.062,05 | 94,9 |

x/ poz 4 i 7 – zadania wieloletnie realizowane ze środków własnych