Załącznik nr 10

Realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego

wg stanu na 31.12.2011r

| wyszczególnienie | Nazwa zadania | klasyfikacja | Plan | wydatki | % wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sołectwo Mostki | Remont drogi gminnej | 600-60016 wydatki bieżące | 17.783,91 | 17.783,91 | 100 |
| Sołectwo Krzyżka | Remont drogi gminnej | 600-60016 wydatki bieżące | 5.509,97 | 5.476,56 | 99,4 |
| Sołectwo Michniów | Prace remontowe przy drodze | 600-60016 wydatki bieżące | 16.605,91 | 12.975,51 | 78,2 |
| Sołectwo Ostojów | Aktualizacja map do projektu budowy kanaliz sanitarnej | 900-90001 wydatki bieżące | 18.999,90 | - | - |
| x | x | razem | 58.899,69 | 36.235,98 | 61,5 |