Załącznik nr 11

Realizacja planu zadań inwestycyjnych na 31.12.2011r

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | plan | wykonanie | % realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400 | 40002 | Budowa wodociągu w ul. Poziomskiego na odcinku od ul. E Peck do E 7 – dotacja dla ZGK | 103.200,00 | 78.211,47 | 75,8 |
| 2 | 801 | 80101 | PT rozbudowy SP Nr 1 w Suchedniowie | 105.000,00 | 104.990,00 | 100 |
| 3 | 921 | 92109 | Rozbudowa domu kultury | 1.469.961,00 | 1.469.961,00 | 100 |
| 4 | 010 | 01041 | Zagospodarowanie terenu wokół zalewu w Mostkach | 500.151,00 | 500.075,08 | 100 |
| 5 | 010 | 01041 | Plan odnowy msc Michniów przebudowa budynku po byłej szkole podstawowej w Michniowie | 440.000,00 | 438.382,02 | 99,9 |
| 6 | 600 | 60016 | Budowa ulic i infrastrukt oś Jasna I i Jasna II w Suchedniowie | 3.924.680,62 | 3.918.905,63 | 99,9 |
| 7 | 720 | 72095 | e-świętokrzyskie rozbudowa infrastruktury informatycznej jst | 141.633,00 | 900,00 | 0,6 |
| 8 | 720 | 72095 | e-świetokrzyskie budowa systemu inform przestrzennnej wojew świetokrzyskiego | 900,00 | 900,00 | 100 |
| 9 | 900 | 90001 | Budowa kolektora kanalizacji sanit od ul Sportowej do ul. Bugaj w Suchedniowie | 1.436.885,98 | 1.436.885,98 | 100 |
| 10 | 900 | 90001 | Kanalizacja Stokowiec –Langiewicza –środki na rozliczenia zadania | 168.324,00 | 168.153,09 | 99,99 |
|  |  |  |  | 8.290.735,60 | 8.117.364,27 | 97,9 |