|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Załącznik |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | do uchwały Nr 4/II/2010 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rady Miejskiej w Suchedniowie |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | z dnia 18 stycznia 2010r. |
| WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY GMINY SUCHEDNIÓW |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w zł |  |  |  |  |
| L.p. | Projekt | Okres realizacji zadania | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program | Dział | Rozdział | Przewidywane nakłady i źródła finansowania | Wydatki poniesione do 31.12.2009 r. | Wydatki w roku budżetowym 2010 | Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2011 - 2017 |
|  |  |  |  |  |  | źródło | kwota |  |  | 2011 rok | 2012 rok | 2013 rok | 2014 rok | 2015 rok | 2016 rok | 2017 rok |
| 1 | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 | 2006-2011 | UM i G Suchedniów | 600 | 60016 | Wartość zadania: | 12 777 423,20 | 3 782 995,01 | 4 433 405,00 | 4 561 023,19 | - | - | - | - | - | - |
|  | Oś:3- Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu |  |  |  |  | - środki z budżetu j.s.t. | 7 678 242,46 | 2 322 256,00 | 2 640 092,82 | 2 715 893,64 | - | - | - | - | - | - |
|  | Działanie:3.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej |  |  |  |  | - środki z budżetu krajowego | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Projekt:Budowa ulic i infrastruktury osiedla Jasna I i Jasna II w Suchedniowie |  |  |  |  | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 5 099 180,74 | 1 460 739,01 | 1 793 312,18 | 1 845 129,55 | - | - | - | - | - |  |
| 2 | Program: RPO WŚ na lata 2007-2013 |  |  |  |  | Wartość zadania: | 3 178 490,00 | 104 480,00 | 991 580,30 | 2 082 429,70 | - | - | - | - | - | - |
|  | Oś: 4-Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej | 2007-2011 | UMiG Suchedniów | 900 | 90001 | - środki z budżetu j.s.t. | 2 084 690,00 | 104 480,00 | 427 830,75 | 1 552 379,25 | - | - | - | - | - |  |
|  | Działanie:4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej |  |  |  |  | - środki z budżetu krajowego | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Projekt:Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej od ul.Sportowej do ul. Bugaj w Suchedniowie |  |  |  |  | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 1 093 800,00 | - | 563 749,55 | 530 050,45 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Program: RPO WŚ na lata 2007-2013 |  |  |  |  | Wartość zadania: | 1 916 450,60 | 73 070,00 | 1 843 380,60 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Oś: 6 -Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast | 2008-2010 | UMiG Suchedniów | 600 | 60016 | - środki z budżetu j.s.t. | 734 633,24 | 73 070,00 | 661 563,24 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Działanie: 6.2 Rewitalizacja małych miast |  |  |  |  | - środki z budżetu krajowego | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Projekt:Zagospodarowanie centrum miasta Suchedniów - etap I |  |  |  |  | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 1 181 817,36 | - | 1 181 817,36 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Program: Program Rozwoju Obszrów Wiejskich na lata 2007-2013 | 2008-2011 | UMiG Suchedniów | .010 | .01036 | Wartość zadania: | 1 057 980,00 | 53 680,00 | 500 000,00 | 504 300,00 | - | - | - | - | - | - |
|  | Oś: Jakość życia na obszrach wiejskich i zróżnicowanie gopodarki wiejskiej |  |  |  |  | - środki z budżetu j.s.t. | 557 980,00 | 53 680,00 | 326 383,00 | 177 917,00 | - | - | - | - | - |  |
|  | Działanie: 313, 322,, 323 Odnowa i rozwój wsi |  |  |  |  | - środki z budżetu krajowego | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Projekt: Mostki ku przyszłości - zagospodarowanie terenu wokół zalewu w Mostkach |  |  |  |  | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 500 000,00 | - | 173 617,00 | 326 383,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Program: RPO WŚ na lata 2007-2013 |  |  |  |  | Wartość zadania: | 3 927 796,51 | 407 254,22 | 3 520 542,29 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Oś: 4-Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej | 2008-2010 | ZGGŚ Bodzentyn | 900 | 90001 | - środki z budżetu j.s.t. | 1 986 059,28 | 407 254,22 | 1 578 805,06 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Działanie: 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej |  |  |  |  | - środki z budżetu krajowego | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Projekt: - Ochrona naturalnych walorów przyrodniczych Gmin ZGGŚ - etap 8 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Stokoiwec, Szerokiej, Langiewicza w Suchedniowie |  |  |  |  | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 1 941 737,23 | - | 1 941 737,23 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Program: RPO WŚ na lata 2007-2013 |  |  |  |  | Wartość zadania: | 4 938 264,91 | 568 275,00 | 2 246 029,00 | 2 123 960,91 | - | - | - | - | - | - |
|  | Oś: 5 - Wzrost jakosci infrastruktury społecznej i inwestycje dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport | 2007-2011 | SOK KUŹNICA Suchedniów | 921 | 92109 | - środki z budżetu j.s.t. | 3 438 599,06 | 568 275,00 | 1 414 208,70 | 1 456 115,36 | - | - | - | - | - | - |
|  | Działanie: 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kuturalnych |  |  |  |  | - środki z budżetu krajowego | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Projekt: Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Suchedniowskiego Ośrodka Kultury KUŹNICA w Suchedniowie |  |  |  |  | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 1 499 665,85 | - | 831 820,30 | 667 845,55 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Program: RPO WŚ na lata 2007-2013 |  |  |  |  | Wartość zadania: | 4 085 413,38 | 4 063,38 | - | 200 000,00 | 3 881 350,00 | 2 188 915,99 | - | - | - | - |
|  | Oś: 6 -Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast | 2009-2013 | UMiG Suchedniów | 900 | 90004 | - środki z budżetu j.s.t. | 1 634 407,38 | 4 063,38 | - | 200 000,00 | 1 430 344,00 | 875 566,40 | - | - | - | - |
|  | Działanie: 6.2 Rewitalizacja małych miast |  |  |  |  | - środki z budżetu krajowego | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Projekt:Zagospodarowanie terenu parku wraz z promenadą, odmulenie zbiornika rekreacyjnego w Suchedniowie - II etap rewitalizacji |  |  |  |  | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 2 451 006,00 | - | - | - | 2 451 006,00 | 1 313 349,59 | - | - | - | - |
| 8 | Przebudowa ul. Traugutta i ul. Szarych Szeregówwraz z infrastrukturą techniczną w Suchedniowie | 2009-2012 | UMiG Suchedniów | 600 | 60016 | Wartość zadania: | 1 153 313,87 | 85 579,18 | - | 500 000,00 | 567 734,69 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | - środki z budżetu j.s.t. | 619 446,87 | 85 579,18 | - | 250 000,00 | 283 867,69 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | - środki z budżetu krajowego | 533 867,00 | - | - | 250 000,00 | 283 867,00 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Przebudowa ul. Gajzlera i odcinka ul. Kościelnej wraz z infrastrukturą techniczną w Suchedniowie | 2009-2012 | UMiG Suchedniów | 600 | 60016 | Wartość zadania: | 1 755 843,00 | 73 270,56 | - | 500 000,00 | 1 182 572,44 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - środki z budżetu j.s.t. | 914 557,00 | 73 270,56 | - | 250 000,00 | 591 286,44 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - środki z budżetu krajowego | 841 286,00 |  | - | 250 000,00 | 591 286,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| 10 | Remont drogi we wsi Krzyżka gm. Suchedniów | 2009-2013 | UMiG Suchedniów | 600 | 60016 | Wartość zadania: | 620 665,00 | 6 225,18 | - | - | - | 614 439,82 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | - środki z budżetu j.s.t. | 620 665,00 | 6 225,18 | - | - | - | 614 439,82 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | - środki z budżetu krajowego | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Budowa ul. Stokowiec i Szerokiej wraz z infrastrukturą techniczną w Suchedniowie | 2009-2014 | UMiG Suchedniów | 600 | 60016 | Wartość zadania: | 8 300 637,38 | 637,38 | - | - | - | 300 000,00 | - | - | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 |
|  |  |  |  |  |  | - środki z budżetu j.s.t. | 8 300 637,38 | 637,38 | - | - | - | 300 000,00 | - | - | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 |
|  |  |  |  |  |  | - środki z budżetu krajowego | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Remont chodnika przy ul. Kościuszki w Suchedniowie | 2009-2012 | UMiG Suchedniów | 600 | 60016 | Wartość zadania: | 465 000,00 | 5 091,68 | - | - | 459 908,32 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | - środki z budżetu j.s.t. | 465 000,00 | 5 091,68 | - | - | 459 908,32 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | - środki z budżetu krajowego | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Budowa ul. Harcerska, Partyzantów, Młynarskiej w Suchedniowie | 20014-2016 | UMiG Suchedniów | 600 | 60016 | Wartość zadania: | 4 024 306,00 | 24 306,00 | - | - | - | 200 000,00 | - | - | 1 000 000,00 | 2 800 000,00 |
|  |  |  |  |  |  | - środki z budżetu j.s.t. | 4 024 306,00 | 24 306,00 | - | - | - | 200 000,00 | - | - | 1 000 000,00 | 2 800 000,00 |
|  |  |  |  |  |  | - środki z budżetu krajowego | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kieleckiej, Warszawskiej, Jodłowej w Suchedniowie | 2016-2017 | UMiG Suchedniów | 900 | 90001 | Wartość zadania: | 4 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
|  |  |  |  |  |  | - środki z budżetu j.s.t. | 4 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
|  |  |  |  |  |  | - środki z budżetu krajowego | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Berezów, Koszykowej w Suchedniowie | 2016-2017 | UMiG Suchedniów | 900 | 90001 | Wartość zadania: | 2 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
|  |  |  |  |  |  | - środki z budżetu j.s.t. | 2 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
|  |  |  |  |  |  | - środki z budżetu krajowego | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Żeromskiego w Suchedniowie | 2017-2018 | UMiG Suchedniów | 900 | 90001 | Wartość zadania: | 2 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 000 000,00 |
|  |  |  |  |  |  | - środki z budżetu j.s.t. | 2 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 000 000,00 |
|  |  |  |  |  |  | - środki z budżetu krajowego | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Mostki gmina Suchedniów | 2015-2017 | UMiG Suchedniów | 900 | 90001 | Wartość zadania: | 4 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 2 000 000,00 |
|  |  |  |  |  |  | - środki z budżetu j.s.t. | 4 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 2 000 000,00 |
|  |  |  |  |  |  | - środki z budżetu krajowego | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Budowa kanalizacji sanitarenj we wsi Ostojów-Krzyżka gmina Suchedniów | 2017-2018 | UMiG Suchedniów | 900 | 90001 | Wartość zadania: | 4 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 000 000,00 |
|  |  |  |  |  |  | - środki z budżetu j.s.t. | 4 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 000 000,00 |
|  |  |  |  |  |  | - środki z budżetu krajowego | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | E-Świętokrzyskie - budowa systemu informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego | 2011-2012 | UMiG Suchedniów | 750 | 75023 | Wartość zadania: | 85 000,00 | - | - | 42 500,00 | 42 500,00 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | - środki z budżetu j.s.t. | 19 900,00 | - | - | 9 950,00 | 9 950,00 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | - środki z budżetu krajowego |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 65 100,00 | - | - | 32 550,00 | 32 550,00 | - | - | - | - | - |
| 20 | E-Świętokrzyskie - rozbudowa infrastruktury informatycznej JST | 2010-2012 | UMiG Suchedniów | 750 | 75023 | Wartość zadania: | 283 032,00 | 5 124,00 | 56 848,00 | 124 086,00 | 96 974,00 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | - środki z budżetu j.s.t. | 53 032,00 | 5 124,00 | 8 527,00 | 18 612,00 | 20 769,00 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | - środki z budżetu krajowego | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 230 000,00 | - | 48 321,00 | 105 474,00 | 76 205,00 | - | - | - | - | - |
| 21 | Oświetlenie uliczne - wieś Krzyżka, ul. Źródłowa w Suchedniowie | 2009-2012 | UMiG Suchedniów | 900 | 90015 | Wartość zadania: | 119 436,00 | 19 436,00 | - | - | 100 000,00 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | - środki z budżetu j.s.t. | 119 436,00 | 19 436,00 | - | - | 100 000,00 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | - środki z budżetu krajowego | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Plan odnowy msc Michniów - przbudow budynku po byłej szkole podst w Michniowie wraz z zagospod terenu przyległego | 2009-2013 | UMiG Suchedniów | .010 | .01036 | Wartość zadania: | 800 000,00 | 27 328,00 | - | 200 000,00 | 572 672,00 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | - środki z budżetu j.s.t. | 300 000,00 | 27 328,00 | - | 70 600,00 | 202 072,00 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | - środki z budżetu krajowego | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 500 000,00 | - | - | 129 400,00 | 370 600,00 | - | - | - | - | - |
| 23 | Rozbudowa SP Nr 1 w Suchedniowie | 2009-2012 | UMiG Suchedniów | 801 | 80101 | Wartość zadania: | 4 880 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | - | - | 1 440 000,00 | 3 290 000,00 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | - środki z budżetu j.s.t. | 2 515 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | - | - | 720 000,00 | 1 645 000,00 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | - środki z budżetu krajowego | 2 365 000,00 | - | - | - | - | 720 000,00 | 1 645 000,00 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Kanalizacja sanitarna w ul. Langiewicza i ulicach przyległych. | 2016-2017 | UMiG Suchedniów | 900 | 9001 | Wartość zadania: | 4 900 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 2 000 000,00 | 2 900 000,00 |
|  |  |  |  |  |  | - środki z budżetu j.s.t. | 4 900 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 2 000 000,00 | 2 900 000,00 |
|  |  |  |  |  |  | - środki z budżetu krajowego | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Modernizacja urządzeń technologicznych oczyszczalni ścieków w Suchedniowie. | 2015-2017 | UMiG Suchedniów | 900 | 9001 | Wartość zadania: | 2 200 000,00 | - | - | - | - | - | - | 200 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
|  |  |  |  |  |  | - środki z budżetu j.s.t. | 2 200 000,00 | - | - | - | - | - | - | 200 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
|  |  |  |  |  |  | - środki z budżetu krajowego | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Budowa chodnika w ul. Leśnej w Suchedniowie. | 2016-2017 | UMiG Suchedniów | 600 | 6016 | Wartość zadania: | 900 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 400 000,00 | 500 000,00 |
|  |  |  |  |  |  | - środki z budżetu j.s.t. | 900 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 400 000,00 | 500 000,00 |
|  |  |  |  |  |  | - środki z budżetu krajowego | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | Wartość zadania: | 78 369 051,85 | 5 290 815,59 | 13 691 785,19 | 10 838 299,80 | 6 903 711,45 | 4 743 355,81 | 3 290 000,00 | 1 200 000,00 | 12 400 000,00 | 18 200 000,00 |
|  | Ogółem wydatki majątkowe |  |  |  |  | - środki z budżetu j.s.t. | 60 066 591,67 | 3 830 076,58 | 7 157 410,57 | 6 701 467,25 | 3 098 197,45 | 2 710 006,22 | 1 645 000,00 | 1 200 000,00 | 12 400 000,00 | 18 200 000,00 |
|  | - środki z budżetu j.s.t. |  |  |  |  | - środki z budżetu krajowego | 3 740 153,00 | - | - | 500 000,00 | 875 153,00 | 720 000,00 | 1 645 000,00 | - | - | - |
|  | - środki z budżetu krajowego |  |  |  |  | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 14 562 307,18 | 1 460 739,01 | 6 534 374,62 | 3 636 832,55 | 2 930 361,00 | 1 313 349,59 | - | - | - | - |
|  | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Przewodniczący |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rady Miejskiej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mgr Janusz Mik |  |  |  |  |