Załącznik  10

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2  i 3, dokonane w trakcie roku 2020 wraz ze stopniem zaawansowania realizacji programów wieloletnich

| Lp. | Nazwa zadania | Uchwała budżetowa na bieżący rok | Zmiany w planie wydatków w trakcie roku budżetowego | Plan po zmianach Limit bieżącego roku | Łączne nakłady finansowe | Poniesione wydatki | % realizacji 11= 10 : 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Uchwała Rady Nr 99/XIV/2019 z dn 30.12.2019r | Uchwała Rady Miejskiej Nr 125/XVII/2020 07.05.2020r. | Uchwała Rady Miejskiej Nr 127/XVIII/2020 18.06.2020 | Uchwała Rady Miejskiej | Uchwała Rady Miejskiej |  |  |  |  |
| 1 | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 1 | Wdrożenie innowacyjnych e-usług w Gminie Suchedniów (2017-2020) | 7.380,00 |  |  |  |  | 7.380,00 | 59.170,00 | 51.789,33 do 20r. +1.498,96/20r =53.288,29 | 90,1 |
| 2 | Przebudowa odcinka dr gmin. ul. Kielecka wraz z przebud. skrzyżowania z dr wojew nr 751 ul. Mickiewicza oraz dr pow ul. Zagórska na terenie Gm Suchedniów (2019-2021) | 1.827.600,00 |  |  |  |  | 1.827.600,00 | 3.077.000,00 | 30.750,00/19r 19.781,84 /20r =50.531,84 | 1,6 |
| 3 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Żeromskiego w Suchedniowie (2016-2022) | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 2.807.400,00 | 13.237,03 do 20r. | 0,5 |
| 4 | Przebudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ul. Powstańców i Krótkiej (2016-2021) | 1.617.474,44 |  |  |  | Nr 172/XXV/2020 z dn 15.12.2020 +97.020,71 | 1.714.495,15 | 3.040.830,00 | 439.539,49 do 20r. +1.387.591,03 =1.827.130,52 | 60,1 |
| 5 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul Kieleckiej, Warszawskiej w Suchedniowie (2016-2022) | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 3 233 642,00 | 5.603,00 / do18r | 0,2 |
| 6 | Modernizacja Parku Miejskiego w Suchedniowie (2020-2022) | 0,00 |  | +20.000,00 |  |  | 20.000,00 | 520.000,00 | 19.926,00 | 3,8 |
| 7 | Przebudowa ulic Powstańców 1863r i Krótkiej w msc. Suchedniowie – poprawa sieci dróg (2014-2021) | 3.429.882,00 | +830.490,00 | +30.154,98 |  | Nr 179/XXVI/2020 z dn. 29.12.2020 (-) 3.526,71 | 4.287.000,27 | 5.604.948,77 | 116.617,79 do 20r. +4.039.011,57 =4.155.629,36 | 74,1 |
| 8 | Rozbudowa wraz z zagospodarowaniem terenu szkoły przy ul. Szarych Szeregów 6 w Suchedniowie (2016-2021) | 3.426.000,00 |  |  | Nr 142/XX/2020 z dn.23.07.2020 +101.600,- Nr 147/XXI/2020 z dn.28.08.2020 +500.000,- Nr 155/XXII/2020 z dn.30.09.2020 +727.610,- |  | 4.755.210,00 | 7 419 419,99 | 1.866.768,96 do 20r. +4.164.786,13 =6.031.555,09 | 81,3 |
| 9 | Termomodernizacja budynku szkoły przy ul. Szarych Szeregów 6 w Suchedniowie (2016-2020) | 220.000,00 |  |  |  |  | 220.000,00 | 2.895 785,19 | 2.593.305,- do 20r. +218.768,89 =2.812.073,89 | 97,1 |
| 10 | Budowa kanaliz sanit ul. Langiewicza, ul. Słonecznej, ul. Jarzębinowej – aglomer Suchedniów V etap (2018-2023) | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 8.459.965,04 | 5.000,00/2018r | 0,1 |
| 11 | Rewitalizacja Suchedniowa poprzez zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą ( 2016 – 2024) | 20.000,00 |  | (-)20.000,00 |  |  | 0,00 | 0 | 0 | - |
| 12 | Wykonanie usługi oświetlenia o podwyższonym standardzie na terenie gminy Suchedniów /2014-2021/wydatki bieżące/ | 300.000,00 |  |  |  |  | 300.000,00 | 2.050.000,00 | 1.493.910,00 do 20r +291.600,00 =1.785.510,00 | 87,1 |
| 13 | Dowóz do szkół IX/2019 – VI/2021 (2019-2021) | 200.000,00 |  |  |  |  | 200.000,00 | 400.000,00 | 78.800,00 /19r +167.450,00 =246.250,00 | 61,6 |
| 14 | Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Suchedniów wraz z przejęciem … (2017-2020) | 65.000,00 |  |  |  |  | 65.000,00 | 177.000,00 | 67.645,00 do 2020 +36.550,00 =104.195,00 | 58,9 |
| 15 | Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 389001T na rzece Żarnówce (2019-2021) | 50.000,00 |  | +8.500,00 |  |  | 58.500,00 | 1.543.500,00 | 58.500,00 | 3,8 |
| 16 | Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i wchodzących w skład Gminy Suchedniów w 2020r (2019-2020) | 1.565.874,00 |  |  | Nr 142/XX/2020 z dn.23.07.2020 +703.100,- | Nr 168/XXIV/2020 z dn.26.11.2020 382.650,- | 2.651.624,00 | 2.651.624,00 | 2.651.624,00 /20r | 100 |
| 17 | Kluby Seniora jako Ośrodki Wsparcia Dziennego w Mieście i Gminie Suchedniów (2019-2023) | 535.520,00 |  |  |  |  | 535.520,00 | 535.520,00 | 439.800,49 | 82,1 |
| 18 | Kluby Seniora jako Ośrodki Wsparcia Dziennego w Mieście i Gminie Suchedniów /wydatki bieżące/ - (2019-2023) | 521.765,00 |  |  | Nr 155/XXII/2020 z dn.30.09.2020 (-) 167.633,50 |  | 354.131,50 | 1.384.781,00 | 197.663,05 | 14,3 |
| 19 | Przebudowa drogi gminnej nr 389058T ul. Sportowa (2017-2021) |  |  |  | Nr 155/XXII/2020 z dn.30.09.2020 +70.000,- |  | 70.000,00 | 468.930,00 | 4.430,00 do 2020r | 0,9 |
| 20 | Rozbudowa budynku UM i G Suchedniów o windę dla osób niepełnosprawnych wraz z remontem i zagospodarowaniem terenu – I etap wykonanie windy (2019-2021) |  |  |  | Nr 155/XXII/2020 z dn.30.09.2020 +31.000,- |  | 31.000,00 | 464.668,70 | 58.460,70 do 2020r | 12,6 |
|  | Razem | 13.786.495,44 | +830.490,00 | +38.654,98 | +1.965.676,50 | +476.144,00 | 17.097.460,92 | 46.794.184,69 | 20.520.408,26 | 43,85 |

Przedsięwzięcia w oparciu o uchwałę  Nr 178/XXVI/2020 z 29.12.2020r -  WPF