Załącznik  9

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2  i 3, dokonane w trakcie roku 2022 wraz ze stopniem zaawansowania realizacji programów wieloletnich

| Lp. | Nazwa zadania | Uchwała budżetowa na bieżący rok | Zmiany w planie wydatków w trakcie roku budżetowego |  |  |  |  | Plan po zmianach Limit bieżącego roku | Łączne nakłady finansowe | Poniesione wydatki | % realizacji 15= 14 : 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Uchwała Rady Nr 267/XXIX/2021 z dn 16.12.2021r | Uchwała Rady Nr 285 z dn. 17.02. 2022 | Uchwała Rady Nr 291 z dn.31.03.2022 | Uchwała Rady Nr 301 z dn. 28.04.2022 | Uchwała Rady Nr 315 z dn. 30.06.2022 | Uchwała Rady Nr 318 z dn. 29.08.2022; WPF nr 317 29.08.2022; | Uchwała Rady Nr 327 z dn. 29.09.2022 WPF 326 z 29.09.2022 | Uchwała Rady Nr 331 z dn. 27.10.2022 WPF nr 330 z dn. 27.10.2022 | Uchwała Rady Nr 334 z dn. 14.11.2022 WPF nr 333 z 14.11.2022 |  |  |  |  |
| 1 | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| 1 | Konserwacja i utrzymanie w sprawności technicznej punktów oświetlenia ulicznego zlokalizowanego na terenie gminy (2020-2022) | 46 812,- |  |  |  |  | 332,- |  |  |  | 47 144,00 | 119.520,00 | 72 376,--do 2022 47 144,00/2022 =119.520,00 | 100 |
| 2 | Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego – oddymianie klatki schodowej (2022-2023) | 80 000,- |  |  |  |  |  |  | /-/ 58 681,- |  | 21 319,00 | 152.000,00 | 6 765,00 | 4,5 |
| 3 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Żeromskiego w Suchedniowie (2016-2023) | 2 804 866,- |  |  |  |  |  |  |  | /-/139 077,- | 2 665 789,- | 13.429.303,03 | 52.909,80 do 2022r 2 391 697,19 =2 444 606,99 | 18,2 |
| 4 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul Kieleckiej, Warszawskiej w Suchedniowie (2016-2022) | 3 053 819,- |  | 31.611,13 |  |  |  |  |  |  | 3 085 430,13 | 3 093 505,13 | 8.103,00 do 22r +2 533 570,21 =2 541 673,21 | 82,2 |
| 5 | Modernizacja Parku Miejskiego w Suchedniowie (2020-2023) | 1 590 556,- | 250.000,- | 250.000,00 | 3.220,00 |  | 121.858,- |  |  |  | 2 215 634,- | 6 262 934,00 | 219.821,20 do 2022r + 2 139 781,26 =2 359 602,46 | 37,7 |
| 6 | Przebudowa drogi gminnej ul. Stokowiec (2020-2023) | 6 000 000,- |  |  |  | 442.240,00 | /-/1 828 352,65 |  | 310 827,65 |  | 4 924 715,00 | 9.921.830,00 | 4 924 674,38 | 49,6 |
| 7 | Budowa kanaliz sanit ul. Langiewicza, ul. Słonecznej, ul. Jarzębinowej – aglomer Suchedniów V etap (2018-2023) | 3 799 121,- |  |  |  | (-) 43.000,00 | /-/300 000,- | /-/677 000,- |  |  | 2 779 121,00 | 8.681.866,04 | 34.420,00 do 2022 + 217 963,67 =252 383,67 | 2,9 |
| 8 | Dowóz uczniów do szkół i odwóź ze szkół wraz z opieką w czasie przewozu na lata 2021/2022 oraz 2022/2023 (2020-2023) | 253.000,- |  |  |  |  |  |  |  |  | 253 000,00 | 508.970,00xx/ | 93.800,00 241 535,00/2022 = 335 335,00 | 65,9 |
| 9 | Przebudowa drogi gminnej nr 3890203T Ostojów-Krzyżka-Podłazie (2020-2023) | 626 850,- |  |  |  | 875.935,35 | 1 536,65 |  |  |  | 1 504 322,00 | 3 054 964,20 | 21.720,20 do 2022 +1 504 093,49 =1 525 813,69 | 49,9 |
| 10 | Rozbudowa drogi gminnej nr 389001T wraz z budową mostu na rzece Żarnówce (2019-2022) | 2 215 902,13 |  |  |  | (-) 285.175,35 | /-/251 118,- |  | /-/ 4 955,87 |  | 1 674 652,91 | 1.733.077,91 | 46.740,00 do 2022 +1 674 652,91 =1 721 392,91 | 99,3 |
| 11 | Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz zorganizowanie i prowadzenie PSZOK I/2021-VII/2022 (2020-2022) | 1.150.500,- |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 150 500,00 | 3.451.500,00 | 1.654.477,37 do 2022 1.097.274,40/2022 = 2.751.751,77 | 79,7 |
| 12 | Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Suchedniów od 01.08.2022- 30.06.2024 oraz z Punktu Selektywne Zbiórki Odpadów Komunalnych (2022-2024) | 0 |  | 763 622,50x/ |  |  |  |  |  |  | 763 622,50x/ | 3 665 388,00 | 644.872,83 | 17,6 |
| 13 | Kluby Seniora jako Ośrodki Wsparcia Dziennego w Mieście i Gminie Suchedniów (2019-2023) | 423.070,34 | 266.189,21 |  |  |  | 6 919,50 |  |  |  | 696 179,05 | 1.391.700,50 | 197.663,05 do 2022 + 500.580,99 = 698 244,04 | 50,7 |
| 14 | „Cyfrowa gmina” – projekt grantowy (2022-2022) wydatki bieżące | 141 700,- |  |  |  |  |  |  | 6 150,- |  | 147.900,00 | 147.900,00xxx/ | 2 241,06 | 1,5 |
| 15 | „Cyfrowa gmina” – projekt grantowy (2022-2022) wyd. majątkowe | 158 700,- |  |  |  |  |  |  |  |  | 158.700,00 | 158.700,00xxx/ | 0 | - |
| 16 | Opracowanie Strategii Terytorialnej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej obszaru Funkcjonalnego Miasta północy dla Gminy Suchedniów (2021-2023) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 6 807,00x/ | 0 | 0 |
| 17 | Czyste powietrze – poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej budynków mieszkalnych (2021-2023) | 7 000,- |  |  |  |  |  |  | 9 000,- |  | 16 000,00 | 65.000,00 | 23.000,00 +16 000,00/2022 =39 000,00 | 60 |
| 18 | Wymiana systemu napowietrzającego osad w 2 reaktorach oczyszczalnia Suchedniów ul. Kościelna 21 (2021-2022) | 100 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 000,00 | 147 600,00 | 47.600,00 + 100 000,00/2022 =147 600,00 | 100 |
| 19 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu na terenie Gminy Suchedniów w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – przejścia dla pieszych (2021-2022) | 1 701 000,- |  | (-) 255.754,- |  |  |  | /-/ 16,- | /-/47 059,09 |  | 1 398 170,91 | 1 447 170,91 | 49.000,00 do 22r +1.398.156,01 =1.447.156,01 | 100 |
| 20 | Likwidacja przejazdu kolejowego w ciągu drogi ul. Langiewicza w Suchedniowie (2021-2023) | 20 000,- |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 000,00 | 122 953,00 | 72.953,00 do 2022r 20 000,00 = 92 953,00 | 75,6 |
|  | Razem | 24.172.946,47 | 516.189,21 | 789.479,63 | 3.220,00 | 990.000,00 | /-/ 2 248 824,50 | /-/ 677 016,- | 215 281,69 | /-/ 139 077,- | 23.622.199,50 | 57.562.689,72 | 22.055.586,02 | 38,3 |

x/ Wprowadzono uchwałą Nr 290 z 31.03.2022 w sprawie zmian w WPF

xx/ Zwiększono łączne  nakłady uchwałą Nr 330 z 27.10.2022 w sprawie zmian w WPF

xxx/ Wprowadzono uchwałą Nr 333 z 14.11.2022 w sprawie zmian w WPF